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«Організаційний та консультаційний супровід реалізації Проектів у будівельній  сфері»
 м. Львів, вул . Антоновича 15/6                                                   тел. моб: +38-067-350-46-28
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


Ми, ПП «ІНБУД-ІНВЕСТ», надаємо на розгляд нашу пропозицію щодо здійснення технічного нагляду та виконання окремих функцій Замовника при будівництві об’єктів.

Вартість робіт за цією пропозицією складає за кожен місяць при умові проведення будівельних робіт на об’єкті, Замовник сплачує виконавцю на банківський рахунок 
 80 000 грн. 00коп (Вісімдесят тисяч грн. 00коп). 
Роботи з технічного нагляду включатимуть наступне:

· проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об’єкту, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

· проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 

· проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 

· проведення перевірки виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 

· ведення  обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 

· проведення разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

· повідомлення підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 

· оформлення актів робіт, виконаних з недоліками.

· Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу. 
·  Зміни, пов’язані з реалізацією Проекту. Аналіз існуючого стану реалізації проекту та своєчасне інформування Замовника щодо залучених до виконання робіт субпідрядників та їх можливості. Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів та обладнання. Забезпечення своєчасної координації діяльності Замовника, Підрядника і проектної організації в частині внесення відповідних змін до проектної документації або розроблення додаткових креслень, необхідність у яких виникла під час реалізації Проекту

· Спори,  варіації, медіація. Захист законних прав і інтересів Замовника. Аналіз фактів і виявлення проблем.  

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ПЕРЕВАГИ

Спеціалізована інжинірингова організація або спеціаліст:
· виступає  в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;

·  займається підбором постачальників і підрядників; 

· об'єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику;

·  повністю супроводжує проект на всіх стадіях .
НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
· за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень.
· під час виконання  органами місцевого самоврядування своїх повноважень (розумне та законне витрачання коштів, забезпечення якісного будівництва і відповідності збудованого об’єкта суспільним потребам) .

БАЗОВІ ПОСЛУГИ:

· Підготовка тендерної документації. 

· Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. 

· Участь у оцінці тендерних пропозицій. 

· Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу. 

· Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником.

·  Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу. 

· Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації.

· Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій.   

· Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації. 

· Аналіз існуючого стану реалізації проекту та своєчасне інформування Замовника щодо залучених до виконання робіт субпідрядників та їх можливості. 

· Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик. 

· Забезпечення своєчасної координації діяльності Замовника, Підрядника і проектної організації в частині внесення відповідних змін до проектної документації або розроблення додаткових креслень. 

· Надання Замовнику рекомендацій щодо залучення до науково-технічного супроводу Проекту відповідних фахівців та/або організацій.

· Здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкта відповідно до Контракту. 

· Перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосованих виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил. 

· Ведення обліку обсягів прийнятих  і  оплачених будівельно-монтажних  робіт,  а  також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками. 

· Отримання від Підрядника необхідних сертифікатів якості та/або відповідності на матеріали, обладнання, устаткування у разі його поставки Підрядником. 

· Захист законних прав і інтересів Замовника. 

· Аналіз фактів і виявлення проблем.  

· Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення. 

· Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями).

· Участь у прийманні виконаних будівельно-монтажних робіт. 

· Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту. 

· Виконання функцій менеджера Проекту. 

· Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту. 

· Організація затвердження проектної документації. 

· Нагляд за реалізацією Контракту. 

· Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, ОМС, громадськістю. 

· Участь у організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж. 

· Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію.  

· Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.
ЗДІЙСНЕНО ІНЖЕНЕРНИЙ СУПРОВІД  ПОНАД 500 ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ УСПІШНО ВВЕДЕНІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ  ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ СС1, СС2, СС3.

ІГОР  ЯБЛОНСЬКИЙ
Директор власної інжинірингової компанії   ПП «ІНБУД-ІНВЕСТ»

Стаж за фахом більше 15 років, у сфері будівництва більше 20 років.

      Провідний сертифікований будівельний експерт (будівництво)класу наслідків СС1, СС2, СС3.
      Провідний сертифікований інженер з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд класу наслідків СС1, СС2, СС3.
      Провідний сертифікований інженер з технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг класу наслідків СС1, СС2, СС3.
      Провідний сертифікований міждержавний інженер-консультант (будівництво) з програми «FIDIC».
             Членство в професійних асоціаціях:
· Членство Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури».

· Членство Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

· Афільований член Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

· Заступник Голови осередку Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України у Львівській області.

· Директор департаменту будівництва Громадської спілки «Об'єднання народного контролю України» по Львівській області.

· Членство у Громадській раді при Львівській обласній державній адміністрації.

·  Голова Комісії архітектури та розвитку містобудування –та просторового розвитку  Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації.

· Членство у Містобудівній раді при Львівській обласній державній адміністрації.

·    Членство у консультаційній раді при ДП «Містопроект»
НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ у тому числі державні:
-  Відзнака за сумлінне виконання трудових обов'язків. Від 10.08.2012року. від УКБ Мінрегіонбуду України., 

-  Грамота Всеукраїнської громадської організації «Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» від 2015року,

- Грамота за активну громадянську позицію та вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства від Голови ГР при ЛОДА 2017 р, і подяки, рекомендовані листи.;
- Нагороджено  VII  всеукраїнської будівельної премії  IBUILD . Як кращий інженер з технічного нагляду за 2019рік

У ШТАТІ КОМПАНІЇ НАЛІЧУЄТЬСЯ:
· Головний інженер; 
· заступник директора з організаційних та дозвільних питань;

      -        інженери з технічного нагляду з великим досвідом роботи за напрямками : 
  - Будівельні та монтажні роботи загального призначення ;

 - Будівництвом об’єктів інженерної інфраструктури;

- Будівництвом об’єктів транспортної інфраструктури.

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ:
Замовник Закрите Акціонерне товариство «ЕНЗИМ»
· Будівництво станції очищення стічних вод на ЗАТ «ЕНЗИМ»;
· Прокладання (заміна) водопроводу для ПрАТ "Компанія Ензим" по вулиці                             Личаківській  232; 
· Будівництво прохідної на території ПрАТ «Компанія Ензим» на вул. Личаківській, 232 у м.Львові із знесенням існуючої прохідної

· Будівництво побутово-адміністративного корпусу та цеху приготування поживних речовин зі знесенням його частини з добудовою адміністративного будинку

· Будівництво приватним акціонерним товариством "Компанія Ензим" станції водопідготовки на вул. Личаківській 232;

· Рeконструкція з добудовою головного виробничого корпусу для збільшення потужностей з виробництва дріжджового концентрату;

· Будівництво комплексу виробничо-складських будівель на вул. Личаківській 232;
Замовник    ТОВ “Мульті Весте Україна 3”
· Будівництво Торгово-розважального центру «Форум- Львів».
· «Реконструкція дільниці виготовлення стружки по вул. Ярослава Мудрого,62 
у м. Кам’янка-Бузька Львівської області»;
Замовник  ТОВ «Кроно-Україна»
·  «Модернізація та технічне переоснащення заводу ДСП в м.Кам’янка-Бузька»;
Замовник  АТЗТ «Атмосфера-Центр»
· за будівництвом комплексу дорожнього сервісу на автодорозі Західний об’їзд               м. Львова км 5+790 в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області- 
· за виконанням робіт по «влаштуванню пластикового дренажу», «влаштування відсікаючої гідроізоляції та гідрофібізації цегляної кладки підпірних стін» Резиденції Генерального консульства м.Львів, вул. І.Франка, 108.
Замовник Група компаній Sport Life
· по об’єкту «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул.Зубрівській,38 в м. Львові.
Замовник ЗАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч»
·  «Влаштування дільниці фасування кави на 4-му пов.Корп.№2 по вул.Ткацькійм.Львів.  
Замовник  Львівська обласна організація фізкультурно спортивного товариства «Динамо»України

· за будівництвом «Мотель на вул.Янева,10 у м.Львові.
Замовник   ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія»
 -        «Будівництво 164-х квартирного 7-ми поверхового житлового будинку з мансардою 
по вул. Малоголосівській, 8д в м.Львові» ;
Замовник ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія»
· нагляд за виконанням робіт по об’єкту «Будівництво 164-х квартирного 7-ми поверхового житлового будинку з мансардою по вул. Малоголосівській, 8д в м.Львові».
Замовник Головне управління житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.
-  «Реконструкція за виконанням робіт по об’єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Самборі Львівської області (каналізаційні колектори, ГКНС, резервуар)-третя черга; будівництво ГКНС та напірних колекторів» системи водопостачання у м.Турка, друга черга, Львівська область (пусковий комплекс)»; 
Замовник ТзОВ «Яблуневий дар»
-   «Будівництво очисних споруд біологічної очистки стічних вод ТзОВ «Яблуневий дар»; 
· «Будівництво котельні №2 на твердому паливі та складу палива для потреб ТзОВ «Яблуневий дар» в м.Городок Львівської області». ;
·  за виконанням робіт по об’єкту «Реконструкція механічного цеху з розширенням за рахунок прибудови ремонтної та адміністративно-побутової частин на території переробного підприємства «Яблуневий дар» по вул Львівській,274-а в м.Городку Львівської області».
Замовник ТзОВ «Керамацентр»
· «Будівництво торгового центру та складу у с. Пасіки-Зубрицькі.
Замовник Львівське комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району»

·  «Будівництво тимчасової асфальтобетонної установки на вул. Т.Шевченка (промвузол Рясне)».
Замовник ФОП Тимовський Я.О
· «Будівництво виробничої бази з виготовленням картонно-паперових гільз в смт. Запитів, вул. Залізнична, Кам′янка-Бузького району».
Замовник ФОП Дідик Т.Є
· Будівництво адміністративно-виробничого центру зі знесенням будівлі авто мийки з офісно-адміністративними приміщеннями на вул.. В.Великого, 2-4 у м. Львові».
Замовник ФОП Ільчишин М.С.
· «Реконструкція торгового центру "Підкова" вул. С.Бандери,19а м. Новояворівськ.
Замовник ПП «Піраміда»
· «Будівництво готелю з вбудованими приміщеннями ресторану та фізкультурно-оздоровчого центру на вул.. Веселій, 5, у м. Львові».
Замовник ТзОВ «Бізнес-Вектор ДК»
· « Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Зарицьких, 5 у місті Львові.
Замовник  Громадянин України фізична особа Була Р.А
· Будівництво багатоквартирного житлового будинку з автостоянкою у відкритому просторі під будинком на вул. Скнилівській , 77-а, зі знесенням існуючого будинку»
 у м. Львові.
Замовник Департамент ЖКГ Львівської ОДА
· Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому КП "Стрийводоканал" з метою енергозбереження м. Стрий.
· «Будівництво цеху по пошиттю авто чохлів (корпус №3) на вул. Заводській, 5 у м. Городку Львівської області».
Замовник ТзоВ «БАДЕР-Україна»

·  «Будівництво виробничо-складського корпусу з вбудованим службово-побутовими приміщеннями (II черга будівництва)в.с Кожичі.
Замовник Львівське комунальне підприємство «Рембуд»
· «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями сім’ям загиблих військовослужбовців – учасникам антитерористичної операції, військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції, учасникам добровольчих батальйонів, які були задіяні у проведенні антитерористичної операції, та військовослужбовцям Державної прикордонної служби України – учасникам антитерористичної операції.
ЗамовникТОВ «Белла-Центр»

·  «Реконструкція з добудовою складу готової продукції  та адміністративно-побутового корпусу по вул.Комсомольській (після перейменування  вул. Адама Міцкевича ), 15 А (ділянка 1)  та вулиця Войкова30 А (ділянка2) у місті Березань Київської області».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛАДНАННЯ ТА ОРГТЕХНІКУ:

	№ з/п
	Тип обладнання,
	Модель устаткування,
	Стан,кількість наявних одиниць
	Власне, орендоване (орендодавця), буде придбане

	  1
	Далекомір лазерний
	BOSH DLE50
	4
	Власне

	2
	Ротаційний лазерний нівелір
	PR 30-HVS A12

 
	1
	Власне

	3
	Нівелір
	НИ-3 №0157,  2011р
	1
	Власне

	4
	Нівелір лазерний
	ADA ARMO 2D
	1
	Власне

	5
	Правило з рівнем
	2, 2,5м
	4
	Власне

	6
	Компютер- ноутбук 
	 
	4
	Власне

	7
	Молоток Шмідта
	МШ-225
	1
	Власне


Усі працівники володіють навиками роботи в усіх комп’ютерних програмах, які пов’язані з проектуванням, дизайном та будівництвом.
На сьогоднішній день завершили ряд об’єктів та здали в експлуатацію і можемо якісно надати Вам послуги.

Дякую за ознайомлення з цією пропозицією, готові приступити до роботи відразу після отримання Вашої відповіді, та безумовно будемо раді  бачити Вас серед своїх Клієнтів!

Керівник  ПП «ІНБУД-ІНВЕСТ»    __________________      Яблонський І.Р.
